**Strokenplanning:**

Feature 2 (Rijden zonder nutsvoorziening)

Feature 4 (Over heuvels heen rijden)

Feature 6 (Verder rijden na 5 cm val)

Feature 7 (Kan tussen twee waterstromen rijden)

Feature 9 (Keren bij afgrond)

Feature 1 (Door tunnel rijden)

Feature 8 (Obstakels ontwijken)

Feature 5 (Binnen 5 min van rampgebied naar vliegveld)

Feature 3 (Parkeren)

Feature 10a (Zes slachtoffers vervoeren)

Feature 10b (Detecteren slachtoffer)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Features/week | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10b |  |  |  |  |  |  |  |  |

Geel = flexibel

Rood = in die week

**Sprintplanning:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Taak: | Tijd nodig: |
| F2 | Lasersnijden body | 2 uur |
|  | Code | 1,5 uur |
|  | Alle onderdelen ophalen | spullen liggen bij Joris (dus na de vakantie) |
|  | Alles aansluiten | 1 dag |
|  | Testen | (flexibel) |
|  |  |  |
| Sprint 2 | Taak: | Tijd nodig: |
| F4 | Parcours maken (wordt misschien door de klas gemaakt?) | 1-2 uur? |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Testen | 30 min |